Umowa nr …………………..

zawarta dnia ……………..

pomiędzy Gminą Kołaczkowo, pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

reprezentowaną przez:

Teresę Waszak – Wójt Gminy Kołaczkowo,

przy kontrasygnacie Danuty Olejniczak – Skarbnik Gminy Kołaczkowo

zwaną dalej Zamawiającym

a  firmą

……………………………….

……………………………….

……………………………….

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do objęcia nadzoru inwestorskiego dotyczącego „Pełnienia funkcji                              inspektora nadzoru w zakresie zagospodarowanie miejsca rekreacji wraz ze stawkiem przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie

- Wykonawca wykona zadanie od ………………... do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski do czasu faktycznego  zakończenia robót budowlanych, wraz z ich rozliczeniem końcowym.

§2

Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy               z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1. Usługa obejmuje w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                  z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy                     technicznej,

- prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami               obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji,

- minimum 2 wizyt w tygodniu na budowie w trakcie realizacji inwestycji,

- organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w  realizacji robót przez Wykonawcę,

- systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

- rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji;

- sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru                   końcowego) wykonywanych robót budowlanych,

- wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót, poleceń potwierdzonych wpisem                     do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczania do stosowania                                           w  budownictwie wyrobów budowlanych,

- żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego                            wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych                                    w   przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność     z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- weryfikacja oraz kontrola czy Podwykonawcy zostali pisemnie zgłoszeni Zamawiającemu,

- udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania robót oraz czuwanie nad terminowym wykonywaniem robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania oraz jego                               aktualizacją i weryfikacja dokumentów rozliczeniowych robót,

- udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji                              zamówienia,

- opiniowanie wniosków Wykonawcy o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót;

- na wniosek Zamawiającego opracowywanie informacji z realizowanego zadania inwestycyjnego;

- nadzorowanie skompletowania Operatu Kolaudacyjnego,

- przybycie i podjęcie czynności na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w sytuacjach                      nieprzewidzianych, nagłych na wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem,

- uczestniczenie w odbiorze pogwarancyjnym,

- pomoc Zamawiającemu przy sporządzaniu sprawozdań okresowych do podmiotu współfinansującego realizację zakresu rzeczowego.

§ 3

Kary umowne

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn                          zależnych od Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w umowie,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto,                       o którym mowa w niniejszej umowie.

- Kary umowne, o których mowa w pkt 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile                   wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§4

Błędy w nadzorze

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku                       błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie oraz ponosi                                            odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.

- Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 5

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,

- trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie                     wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,

- Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie umowne

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne brutto w wysokości :……………………..  (słownie: ……………………………………………… zł brutto)

  - Należność zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego rachunku po wykonaniu zlecenia i dokonanym odbiorze końcowym robót określonych w § 1 niniejszej umowy.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo  Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

..............................................						.....................................................

(Zamawiający)								(Wykonawca)