Kołaczkowo, dnia 19.06.2024 r.

**IN.7013.16.2023**

**Zapytanie ofertowe**

Gmina Kołaczkowo zaprasza do złożenia ofert, których przedmiotem jest:

„Wykonanie otworu w wewnętrznej ścianie nośnej części budynku wielofunkcyjnego użytkowanego jako strażnica OSP w Borzykowie dz. 151/4 obręb Borzykowo”

1. Zamawiający: Gmina Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 7891707330.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia wyłonienia wykonawcy robót do 31.07.2024 r.
3. Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena – 100%.

|  |
| --- |
| 1. Oferta powinna zwierać cenę jednostkową netto i brutto za wykonanie zadania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3, 4, 5, 6 do niniejszego zapytania.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2024 r. do godz. 12:00 na adres mailowy **inwestycje@kolaczkowo.pl**.
4. Załączniki: formularz ofertowy (załącznik nr 1), oświadczenie (załącznik nr 2).
5. **W przedmiarze robót nie wyceniać pozycji nr 11, 12, 13. Inwestor wykonana przedmiotowe prace we własnym zakresie.**
6. **Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy. Formą rozliczenia z wykonawcą robót budowalnych będzie wynagrodzenie ryczałtowe.**
7. W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do udzielenie 60-miesiecznej gwarancji liczonej od dnia protokolarnego odbioru robót remontowych.
8. Dokumenty konieczne do złożenia oferty: załącznik nr 1, załącznik nr 2.
9. Osoby upoważnione do kontaktu: Dariusz Leszczyński, tel. 61-438-03-42, lub 503-330-861.

. |

 Mariusz Gomulski

 /Wójt Gminy Kołaczkowo/